

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 35 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№35 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;
2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;
3. Содержание автомобильных дорог местного значения;
4. Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним.
5. **Финансирование мероприятий по муниципальной целевой Программе «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий представлен в Таблице №1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица №1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые расходы по Перечню программных мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) | |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 50,1 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 83,5 | 83,5 (100%) | 83,5 (100%) |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 16,7 | 16,7 (100%) | 16,7 (100%) |
| 4 | Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним | 16,7 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **167,0** | **100,2 (60%)** | **100,2 (60%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 18.07.2014г. состоялся аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, победитель аукциона – ООО «Проектное бюро «Перспектива» (г.Тольятти), 23.07.2014г. заключен контракт на сумму 903 489 рублей (из нх 84 928 руб из собств.средств), срок выполнения работ по контракту – 180 календарных дней. По состоянию на 16.02.2015 г. работы не выполнены; оплата по контракту не произведена;

2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – 11.06.2014г. и 25.09.2014 г. заключены контракты с МУП «КПЖРТ» на ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также с ООО «Мега-Альянс» на поставку асфальтобетона на общую сумму 83 500 руб. Работы выполнены; оплата по контрактам произведена;

3. Содержание автомобильных дорог местного значения – заключены контракты с МУП «КПЖРТ» на содержание и благоустройство автомобильных дорог местного значения. Работы проводились, финансирование мероприятия проводилось на 100% по отношению к плановым показателям.

4. Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним – торги не проводились, работы не велись, финансирования мероприятия не проводилось.

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

В 2014 г. выполнено 60% от запланированных программных мероприятий. Выполненные программные мероприятия профинансированы из средств местного бюджета.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, и представленные в Таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановые значения 2014года | Фактические значения  2014 года | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км. | 0,3 | 0,18 | выполнение показателя |