

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 36 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области до 2016 года»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области до 2016 года», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№36 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области до 2016 года»**

Основной целью Программы является охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения с использованием транспортных средств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;
2. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения;
4. Пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Развитие и поддержка районного движения ЮИД.
5. **Финансирование мероприятий по муниципальной целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области до 2016 года»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий представлен в Таблице №1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица №1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые расходы по Перечню программных мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Издание для населения и водителей транспортных средств памятки по спасению и оказанию первой медицинской помощи при ДТП с указанием номеров телефонов оперативных служб | 3,0 (по необходимости) | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 2 | Организация и проведение на территории сельского поселения Курумоч массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения | 15,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 3 | Проведение ямочного ремонта дорожного покрытия | 15,0 (по необходимости) | 15,0 (100%) | 15,0 (100%) |
| 4 | Проведение ремонта пешеходных мостов через реку Курумка | 15,0 (по необходимости) | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Проведение тематических встреч по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения у разных возрастных категорий | 15,0 (по необходимости) | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 6 | Создание информационной и пропагандисткой продукции, рекламы, ее размещение в средствах массовой информации, школах, детских садах | 4,0 (по необходимости) | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 7 | Проведение акций: «Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» | 3,0 (по необходимости) | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 8 | Устройство искусственных неровностей | 10,0 | 10,0 (100%) | 10,0 (100%) |
| 9 | Ремонт тротуаров по ул.Победы, пр.Ленина | 10,0 | 10,0 (100%) | 10,0 (100%) |
| 10 | Установка дорожных знаков, светофорных объектов, пешеходных ограждений. Оборудование тротуаров у образовательных учреждений, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей, в т.ч. по адресам:- у здания общеобразовательной школы по пр.Ленина – 1 ед., ул.Пионерская – 1 ед., ул.Победы – 1 ед.- у здания детского сада «Белочка 1» по пр.Ленина – 1 ед., ул.Гаражная – 1 ед. | -500,0 | -454,83 (90,97%) | -454,83 (90,97%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **590,0** | **489,83 (83,02%)** | **489,83 (83,02%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* 1. Издание для населения и водителей транспортных средств памятки по спасению и оказанию первой медицинской помощи при ДТП с указанием номеров телефонов оперативных служб – программное мероприятие выполнено, без финансирования;
	2. Информирование населения, сельского поселения Курумоч о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП – программное мероприятие выполнено, без финансирования;
	3. Приобретение и распространение светоотражателей среди дошкольников и учащихся младших классов – в рамках месячника по защите детей проведена работа в образовательных учреждениях с родителями о необходимости выполнения данных мер, повышающих безопасность дорожного движения, однако данное мероприятие не нашло отклика у родителей, по состоянию на 24.02.2014 г. мероприятие не выполнено, не финансировалось;
	4. Организация и проведение на территории сельского поселения Курумоч массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения – программное мероприятие выполнено, без финансирования;
	5. Проведение комиссионных проверок состояния улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, мостов, на их соответствие требованиям дорожного движения ежегодно во 2 и 4 квартале – программное мероприятие выполнено, без финансирования;
	6. Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог - программное мероприятие не выполнено, финансирования не осуществлялось;
	7. Оборудованием искусственным освещением мест концентрации ДТП и пешеходных мостов – по ходатайству Администрации сельского поселения Курумоч за счет средств областного бюджета оборудованы искусственным освещением и светофорами пешеходные переходы в 2 местах концентрации ДТП. Программное мероприятие выполнено.
	8. Ремонт, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, стоящих на балансе сельского поселения. Данное мероприятие осуществляется в рамках долгосрочной муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Курумоч до 2010 года»;
	9. Проведение ямочного ремонта дорожного покрытия – заключены контракты с МУП «КПЖРТ» на содержание и благоустройство автомобильных дорог местного значения. Работы проводились, финансирование мероприятия проводилось на 100% по отношению к плановым показателям.
	10. Проведение ремонта пешеходных мостов через реку Курумка – мероприятие выполнено силами и средствами жителей с.п.Курумоч
	11. Проведение тематических встреч по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения у разных возрастных категорий – программное мероприятие выполнялось в рамках месячников по защите детей и гражданской обороне. Без финансирования.
	12. Создание информационной и пропагандисткой продукции, рекламы, ее размещение в средствах массовой информации, школах, детских садах – программное мероприятие выполнялось в рамках месячников по защите детей и гражданской обороне. Без финансирования.
	13. Проведение акций: «Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» - программное мероприятие выполнялось в рамках месячников по защите детей и гражданской обороне. Без финансирования.
	14. Устройство искусственных неровностей – работы проводились, мероприятие выполнено, мероприятие финансировалось на 100% по отношению к плановым показателям
	15. Ремонт тротуаров по ул.Победы, пр.Ленина – работы проводились, мероприятие выполнено, мероприятие финансировалось на 100% по отношению к плановым показателям
	16. Информирование населения о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых мерах по ее снижению. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных и дошкольных учреждений и анализ последствий ДТП с участием детей – программное мероприятие выполнялось в рамках месячников по защите детей и гражданской обороне. Без финансирования
	17. Размещение материалов в средствах массовой информации и на сайте Администрации сельского поселения Курумоч в сети Интернет – информационные материалы, памятки размещались на информационных стендах и на официальном сайте Администрации. Программное мероприятие выполнено, без финансирования.
	18. Организация рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил стоянка транспортных средств на газонах, во дворах многоквартирных домов, на территории детских площадок - программное мероприятие выполнялось в рамках месячника по благоустройству. Без финансирования.
	19. Организация охраняемой специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств - программное мероприятие выполнено, без финансирования.
	20. Установка дорожных знаков, светофорных объектов, пешеходных ограждений. Оборудование тротуаров у образовательных учреждений, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей, в т.ч. по адресам:
* у здания общеобразовательной школы по пр.Ленина – 1 ед., ул.Пионерская – 1 ед., ул.Победы – 1 ед.
* у здания детского сада «Белочка 1» по пр.Ленина – 1 ед., ул.Гаражная – 1 ед.

Устанавливались дорожные знаки, искусственные неровности, отремонтированы пешеходные тротуары в рамках данного мероприятия. Финансирование мероприятия осуществлялось на 90,9% по отношению к плановым показателям

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

В 2014 г. выполнено 83,02% от запланированных программных мероприятий. Выполненные программные мероприятия профинансированы из средств местного бюджета.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизни участникам дорожного движения и предотвращения социально-экономического и демографического ущерба от ДТП.

По итогам 2014 года на подведомственной территории не зарегистрировано ДТП с летальным исходом, также не отмечено ни одного случая ДТП с участием детей, что свидетельствует о высокой эффективности принятых мер.