

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 42 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№42 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельское поселение Курумоч, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Курумоч;
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Курумоч;
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Курумоч
4. **Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Содержание спортивных площадок | 50,0 | 15,0 (30%) | 15,0 (30%) |
| 2 | Ремонт контейнерных площадок | 20,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3 | Уборка детских площадок | 268,86 | 268,86 (100%) | 268,86 (100%) |
| 4 | Ремонт детских площадок | 100,0 | 141,34 (141%) | 141,34 (141%) |
| 5 | Ремонт памятника участникам ВОВ | 400,0 | 83,175 (20,93%) | 83,175 (20,93%) |
| 6 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 70,0 | 69,25 (98,9%) | 69,25 (98,9%) |
| 7 | Уборка внутрипоселковых дорог от снега | 280,0 | 197,07 (70,38%) | 197,07 (70,38%) |
| 8 | Уборка внутрипоселковых дорог от мусора | 100,0 | 98,92 (98,92%) | 98,92 (98,92%) |
| 9 | Обработка тротуаров ото льда, посыпка песком и солью | 20,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 10 | Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок | 90,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 11 | Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон | 40,0 | 21,48 (53,7%) | 21,48 (53,7%) |
| 12 | Мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения | 50,0 | 50,0 (100%) | 50,0 (100%) |
| 13 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 200,0 | 231,67 (115,83%) | 231,67 (115,83%) |
| 14 | Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения)  | 2150,0 | 628,94 (29,25%) | 628,94 (29,25%) |
| 15 | Озеленение территории поселения | 70,0 | 165,3 (236%) | 165,3 (236%) |
| 16 | Проведение субботников | 10,0 | 10,0 (100%) | 10,0 (100%) |
| 17 | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **3923,86** | **1986,01 (50,61%)** | **1986,01 (50,61%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Содержание спортивных площадок – в рамках данного мероприятия производилась заливка хоккейной площадки в зимнее время года. Мероприятие профинансировано на 30% по отношению к плану.
2. Ремонт контейнерных площадок – мероприятие не выполнялось, не финансировалось;
3. Уборка детских площадок на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Всего на мероприятие выделено 268,86 тыс.руб, что составляет 100% по отношению к плановым показателям.
4. Ремонт детских площадок – в рамках данного мероприятия закуплено новое игровое оборудование для детских площадок на сумму 85 тыс.руб., а также по договору с МУП «ПЖРТ» произведен ремонт ранее установленного игрового оборудования на сумму 56,34 тыс.руб. Таким образом, мероприятие выполнено, выделено средств на 141,34% по отношению к плану. Также необходимо отметить, что благодаря активному вовлечению жителей поселения к работам по благоустройству и за счет средств жителей установлено новое игровое оборудование на 2-х детских площадках.
5. Ремонт памятника участникам ВОВ – по договору с МУП «ПЖРТ» произведен косметический ремонт Обелиска Славы, выделено средств – 20,93% по отношению к плану.
6. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ». Мероприятие выполнено, профинансировано на 98,9% по отношению к плановым показателям.
7. Уборка внутрипоселковых дорог от снега на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Мероприятие выполнено, выделено средств – 70,38% по отношению к плану;
8. Уборка внутрипоселковых дорог от мусора на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ». Кроме того, в рамках данного мероприятия МУП «ПЖРТ» производилась побелка бордюров. Мероприятие выполнено, профинансировано на 98,92% к плану.
9. Обработка тротуаров ото льда, посыпка песком и солью – мероприятие выполнялось по договорам с МУП «ПЖРТ» в рамках мероприятия по уборке дорог от снега, отдельного финансирования не осуществлялось;
10. Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок – мероприятие реализуется в рамках отдельной муниципальной целевой программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы».
11. Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Мероприятие выполнено, профинансировано на 53,7% к плану
12. Мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения – мероприятие выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения к работам по благоустройству. Кроме того, за счет бюджетных средств оплачиваются услуги дворника. Закуплены и установлены новые урны для сбора мусора. Мероприятие профинансировано на 100% к плану.
13. Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», а также с ИП Калугиной. Всего на данное мероприятие было выделено 231,67 тыс. руб., что составляет 115,83% по отношению к запланированным расходам.
14. Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения). В рамках данного мероприятия закуплено нового энергосберегающего оборудования на сумму 498,8 тыс.руб, а также по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» произведена замена светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 628,94 тыс.руб, что соответствует 29,25% плана.
15. Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия закуплено хвойных пород деревьев на сумму 58,59 тыс.руб. Кроме по договору с МУП «ПЖРТ» осуществлялись работы по посадке, поливу, побелке деревьев на территории сельского поселения Курумоч. Всего на мероприятие выделено 165,3 тыс.руб, что соответствует 236% плана.
16. Проведение субботников – мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения к работам по благоустройству, профинансировано на 100% к плану.
17. Проведение конкурса (лучший дом, двор) – мероприятие проводилось по 7 номинациям: «Дом образцового содержания», «Лучший магазин», «Самая благоустроенная территория предприятия», «Лучший двор», «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», «Лучшая частная усадьба», «Лучшая дворовая детская площадка». Всего в мероприятии по всем номинациям приняло участие 33 участника. Выявлены победители по 6 из 7 номинаций (кроме «Лучший магазин»). Награждение победителей планируется провести в 2015 году.
18. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 50,61% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу составляет по итогам 2014 года 70%;
* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%;
* Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями) составляет 60% по уровню освещенности и 90% по уровню озеленения.

Таким образом, высокая эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.