

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 43 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Установка башенных часов в количестве трех штук на башне пожарной станции в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014 год»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Установка башенных часов в количестве трех штук на башне пожарной станции в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014 год», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№43 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Установка башенных часов в количестве трех штук на башне пожарной станции в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014 год»**

Основной целью Программы является сохранение, восстановление и совершенствование архитектурной среды и всего облика сельского поселения Курумоч, муниципального района Волжский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реставрация пожарной башни и циферблатов;
2. Приобретение, монтаж, реконструкция и запуск новых часовых механизмов на башне пожарной станции;
3. **Финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы «Установка башенных часов в количестве трех штук на башне пожарной станции в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014 год»**

Финансирование программных мероприятий согласно Программе должно было осуществляться за счет районного бюджета и бюджета сельского поселения Курумоч. Общий запланированный объем финансирования Программы в 2014 году составлял 632,2 тыс.руб. При этом из бюджета сельского поселения Курумоч планировалось привлечь 199,2 тыс.руб., а оставшаяся сумму в размере 433,0 тыс.руб – за счет дотаций муниципального района Волжский Самарской области. Фактические расходы по Программе представлены в Таблице 1

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) | |
| Бюджет. района | Бюджет с.п.Курумоч |
| 1 | Демонтаж вторичных механизмов, реставрация циферблатов | 99,5 | - | 99,5 (100%) |
| 2 | Приобретение, монтаж новых часовых механизмов | 433,0 | - | 433,39 (100,09%) |
| 3 | Настройка, регулировка, запуск часов | 99,7 | - | 99,7 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **632,2** | **-** | **632,59 (100,06%)** |

Таким образом, из приведенной Таблицы 1 следует, что все запланированные мероприятия по Программе выполнены на 100,06% за счет средств местного бюджета.

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия - реставрация пожарной башни и циферблатов; приобретение, монтаж, реконструкция и запуск новых часовых механизмов на башне пожарной станции.

Все мероприятия программы выполнены в запланированные сроки на 100%, Программа профинансирована за счет местного бюджета на 100,06% по отношению к плановым показателям.

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Все программные мероприятия завершены. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет бюджета сельского поселения Курумоч.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

В результате 100% выполнения Программы в запланированные сроки достигнуты ожидаемые конечные результаты реализации Программы, а именно:

* Сохранение и восстановление архитектурного наследия;
* Совершенствование качества построенных объектов;
* Возрождение исторической сельской среды, восстановление сооружений;
* Подъем патриотического настроения населения сельского поселения Курумоч.