

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 45 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№45 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной целевой Программы**

**«Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;
2. Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
3. Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
4. **Финансирование мероприятий муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые расходы по финансированию мероприятий, тыс.руб. | | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб.  (% к плану) | |
| Бюджет. средства | Собств. средства | Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в 1,5 км. западнее с.Курумоч | 2 500,0 | 125,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 50,0 | 50,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 3 | Проектирование строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) | 50,0 | 50,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 4 | Строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) | 658,5 | 658,5 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 куб.м. (81 шт.) | 648,0 | 648,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 6 | Замена контейнеров, пришедших в негодность (22 шт.) | 176,0 | 176,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 7 | Разработка и установка наглядной агитации | 10,0 | 10,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **4092,5** | **1717,5** | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в 1,5 км. западнее с.Курумоч – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
3. Проектирование строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось;.
4. Строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
5. Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 куб.м. (81 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
6. Замена контейнеров, пришедших в негодность (22 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось;;
7. Разработка и установка наглядной агитации – мероприятие не проводилось, не финансировалось;.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, планируется осуществить в 2015 году.

1. **Оценка эффективности результатов реализации. Перечень завершенных мероприятий Программы**

По состоянию на 16.02.2015 г. завершенных программных мероприятий нет.

Финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, планируется осуществить в 2015 году.