АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2016 г. № 170

Об утверждении паспорта общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в 2017 году

На основании Государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Администрация сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт общественного значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении Курумоч  муниципального района Волжский  Самарской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский  Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области                                                                      О.Л.Катынский

Кондратьева 8(846)9989166

Приложение № 1

Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта,

претендующего на получение гранта в 2016 году

Сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, детских спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Создание и обустройство детского парка им. В. Л. Катынского в с. Курумоч Волжского района Самарской области. |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 10 700 |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности на территории села Курумоч. Задачи: 1)Создание условий для занятий спортом и отдыха детей дошкольного и школьного возраста; 2)Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории сельского поселения Курумоч; 3)Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. |
| Инициатор проекта | Инициативная группа граждан |
| Заявитель проекта | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 12 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.05.2017 |
| Дата окончания реализации проекта | 01.05.2018 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 3 340,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышают 2 млн. рублей и не > 60%) | 2 000,00 |
| местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета) | 170,00 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 1 170,00 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 627,00 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 352,00 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами (доставка тротуарной плитки, грунта, бордюров, песка, щебня) | 125,00 |
| иное (указать наименования вида расходов): изготовление и установка малых архитектурных форм - мемориальный камень на пьедестале с портретом В.Л.Катынского (Боков В.В) | 150,00 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 88,00 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименования вида расходов): -изготовление и установка малых архитектурных форм - стелы «Я люблю Курумоч» (ИП Сивакова) -цемент 100 мешков -озеленение однолетними цветами (ИП Платонов) | 50,00 28,00 10,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей | 455,00 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименования вида расходов) -изготовление тротуарной плитки -200,0 м2, бордюров-740 ,0м2 (ООО «Лидер 63»); -саженцы декоративных растений (можжевельник, ели, туи, спиреи, пузыреплодник и пр.) (ООО «Самарский питомник»); -асфальт-3,5 т. (ООО «Сити») | 200,00 150,00 105,00 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко - часов | Стоимость одного человеко – часа (руб.) | Стоимость трудовых затрат (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и очистка территории парка от мусора, погрузка и выгрузка мусора | 418 | 150 | 62 000 |
| 2. | Покраска ограждения территории парка отдыха | 290 | 160 | 45 000 |
| 3. | Озеленение (привоз, подготовка ям и посадка саженцев) – 200 шт. | 290 | 175 | 50 000 |
| 4. | Создание и обустройство площадок для отдыха (6 шт.) | 290 | 175 | 50 000 |
| 5. | Установка диванов для отдыха(12 шт.), вазонов (6 шт.), урн (6 шт.) на площадках для отдыха | 58 | 175 | 10 000 |
| 6. | Изготовление и установка урн ( 6 шт). | 28,5 | 175 | 5 000 |
| 7. | Создание и обустройство туалета. | 28,5 | 175 | 5 000 |
| 8. | Установка освещения на опорах | 450 | 177,9 | 80 000 |
| 9. | Предоставление грунта | 50 | 900 | 45 000 |
|  | Итого |  |  | 352 000 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 100 |
| --- | --- |
| из них молодежи до 30 лет |  |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети дошкольного возраста, учащиеся и др.) | Дети дошкольного возраста, учащиеся |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | Более 1500 человек |
| в том числе: |  |
| непосредственно, человек | 500 человек |
| косвенно, человек | 1000 человек |

Инициаторы проекта

| № | Инициатор проекта (ф.и.о./наименование организации) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кондратьева М.В. | Идеолог проекта |
| 2. | Катынский О.Л. | Генератор проекта |
| 3. | Елизаров И.В. | Реализатор проекта |
| 4. | Данилов В.Н. | Реализатор проекта |
| 5. | Кузнецов Е.Г. | Реализатор проекта |
| 6. | Москвитина Е.В. | Реализатор проекта |
| 7. | Козлов С.А. | Реализатор проекта |
| 8. | Богословская Л.В. | Реализатор проекта |
| 9. | Тулубаева А.А. | Реализатор проекта |
| 10. | Якушин Е.В. | Реализатор проекта |
| 11. | Лубенская Н.М. | Реализатор проекта |
| 12. | Каширин И.К. | Реализатор проекта |

- Описание проекта (не более 3 страниц)

Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Социальная значимость проекта: сельское поселение Курумоч отличает активная жизненная позиция его жителей. Однако в настоящее время большую проблему составляет сложившаяся неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, высокий уровень затратности не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских игровых и детских спортивных площадок.  В селе отсутствуют места отдыха   на свежем воздухе. Нет территории и мест для безопасного   катания на велосипедах, роликах, прогулок с колясками. На территории поселения отсутствуют плоскостные спортивные сооружения,  нет  и спортивных универсальных  площадок.

Для многих  жителей села  отдых в детском парке  станет  доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьей и новыми знакомыми. Поэтому социальная значимость парка отдыха  велика. Это связано, прежде всего с тем, что парк как социально-культурный институт, как учреждение культуры и досуга выполняет целый комплекс социально-культурных функций: воспитание, развлечение, просвещение, рекреация.

В связи с этим обустройство площадки с уличными тренажерами,   детской площадки в  с. Курумоч  станет важным этапом по осуществлению инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, так как  большинство граждан, которые смогут воспользоваться данной площадкой, живут и работают в сельской местности.

Большую роль играет и использование механизмов государственно- частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций.

Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей - является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей малой Родины. Это рождает не только желание быть активным участником жизнедеятельности своего государства, но и нести ответственность своими делами и поступками за его

будущее.

Приступая к разработке проекта, мы провели социологический опрос жителей нашего села. Всего в опросе приняло участие 100 человек, из них 55 человек  (55%)   составляет молодежь в возрасте  до 30 лет, 30 человек (30%) в возрасте  от 30 до 55 лет и 15 человек или 15% - старше  55лет. Основная доля участников (55%) это школьники, студенты и рабочая молодежь,  рабочие и служащие составили 30%, также в опросе принимали участие пенсионеры (15%).

96% опрошенных выразили согласие о необходимости  благоустройства парка отдыха.

4% опрошенных не определились  в отношении данной проблемы.

В ходе  опроса  определилась картина, каким бы жители хотели видеть будущий парк, долю их участия в проекте.

Результаты опроса показали, что 70 % - видят будущий парк, как зеленую зону для прогулок и отдыха с тротуарами;

15% - зоны для отдыха в тени с лавочками;

35% - участок со спортивной детской площадкой, где будут размещены тренажеры и  тренажерами для занятий стрит варкаутом;

45%- хотят видеть в парке современную детскую игровую площадку4

25% - опрошенных, считают, что в парке должен быть фонтан и зоны для отдыха в тени

Анализ анкеты позволил определить актуальность данного исследования и в дальнейшем реально решить данные задачи.

Постановка проблемы.

Сельское поселение Курумоч  включает в себя 4 населенных пункта с. Курумоч, пос. Власть труда, ж/д ст. Курумоч, ж/д ст. Мастрюково (ЖГИЗ), с административным центром в с. Курумоч.  Расстояние до областного центра г. Самара  - 40 км.

Несмотря на существующие финансовые трудности,   муниципальное образование живет и развивается стабильно.   Численность  населения сельского поселения Курумоч на 01.01.2016 года  составила 7474 человек.  В селе Курумоч проживает 6830 человек, это - 91,4 % всего населения.

По возрастному  составу самую многочисленную группу населения составляет  население   трудоспособного  возраста  - 4525 человек (или 60,6 %   общей  численности). Детей  в возрасте  от 0 до 6 лет - 768 человек, что составляет 10,3%, численность детей  в  возрасте от 7 лет до 15 лет - 937 человек (12,5%), 1244 человека являются пенсионерами (16,6%).

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Общий показатель смертности     в 2015 году снизился и  составил:    13,5 на 1000 человек. В 2014 году он составлял:     15,1.   В результате позитивных демографических процессов, прежде всего снижения смертности, показатель естественной убыли населения, уменьшился на 5,6%.

Демографическая ситуация в сельском поселении Курумоч в 2015 году улучшилась  по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся впервые за последние 20 лет превысило число умерших. Количество родившихся в 2015 году превысило данный показатель 2014 года на 35 человек    и составило 115 человек за год, что на 44 % больше среднегодовых показателей прошлых лет (рождалось в среднем 75 человек в год).   Говоря о рождаемости, следует помнить, что в данном случае она обусловлена  не только биологическими, но и социально-экономическими процессами, условиями жизни, быта, традициями, религиозными установками и другими факторами.    На позитивные тенденции в демографии и положительное  влияние  на рождаемость повлияла активная бюджетная,   социально-демографическая и семейная политики Самарской области

Увеличилось число детей, родившихся  в семьях вторыми  (с 15% до 19 %), родившихся  в семьях третьими и последующими (с 4% до 6,3%).

В итоге демографическая ситуация на территории муниципального образования   имеет положительную динамику. Баланс  населения  также   улучшился, из-за превышения числа прибывших (прибыло на территорию-246 человек), над числом  выбывших с  территории поселения (выбыло -90 человек).

| Движение | Количество, чел. | Прирост/убыль |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2015 г. | 7304 |  |
| Механическое | прибыло | 246 | +156 |
|  | выбыло | 90 |  |
| Естественное | родилось | 115 | +14 |
|  | умерло | 101 |  |
| на 01.01.2016 г. | 7474 | +170 |

Радует и тот факт, что новыми жителями поселения стали в основном люди в трудоспособном возрасте и семьи с детьми.

Из всего этого можно сделать вывод, что предложенный нами проект актуален и необходим к исполнению.

В  2009 году на пустыре в центре села почётным гражданином муниципального района Волжский В.Л. Катынским был заложен  парк. Привезено из леса более 1000  саженцев деревьев, и посажено по периметру пустыря. Территория парка была огорожена забором. Прошли годы деревья выросли, и эта территория стала излюбленным местом для прогулок населения разных возрастов. Выбранный участок является смежным с территорией детского сада, находится в 200 метрах от школы,  расположен в центре села, что является очень удобным расположением. Площадь данного участка составляет 10 700 кв.м.

По инициативе жителей детскому парку присвоено имя В.Л. Катынского после его смерти.  Однако с момента основания парка его  территория больше не благоустраивалась.  Проанализировав ситуацию, имеющиеся ресурсы и возможности, мы пришли к выводу о необходимости  благоустройства данной территории, так как здесь    любят собираться  жители всех возрастов. Проект был горячо поддержан населением.

Культурная зона парка будет представлять собой территорию с прогулочными дорожками и центральную часть, к которой  ведут    аллеи парка. Дорожки образуют зоны отдыха  для разных возрастных категорий жителей. Предполагается, что территория парка должна быть хорошо освещена в вечернее и ночное время.

Главный акцент детского парка – центральная зона, где будет  размещена  детская спортивная площадка и детская игровая площадка.  В соответствии с концепцией  парк будет включать в себя зону спортивных тренажеров и занятий стрит варкаутом. Свободная атмосфера уличных тренировок, дружеское общение будут притягивать  к себе  детей и  молодых людей, которые стремятся не только накачать мышечный корпус, но и  почувствовать себя творцом своих возможностей, так как вместе с телом закаляются и волевые характеристики личности. Проект также включает в себя установку множества скамеек  для отдыха и  столов для игры в шахматы и  шашки.   Доступность уличных тренажеров является одной из форм профилактики безнадзорности несовершеннолетних, путем организации их досуга.

С целью патриотического воспитания в парке установлена архитектурную форму «Я люблю Курумоч» и стелу памяти В.Л.Катынского.

Мероприятия, проводимые в парке, направлены прежде всего, на оздоровление жителей, объединения различных групп населения в проведении совместных мероприятий и праздников.

В настоящее время к обустройству парка подключились организации и местное население. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, активные жители,  молодежный совет и коллективы организаций, расположенных на территории поселения, на сегодяшний день оказали помощь в благоустройстве  территории парка,   посадке деревьев и цветочных клумб, безвозмездно предоставили саженцы декоративных культур и цветов, предоставить тротуарную плитку,бордюры, щебенку, асфальт, грунт, технику.

Реализовав данный проект,   мы смогли бы  решить   проблему  занятий спортом, досуга  и отдыха  детей младшего школьного и школьного возраста,  сделав детский парк любимой зоной отдыха для них.

Среди основных целей и задач проекта можно выделить следующее:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории с. Курумоч;

2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории   сельского поселения Курумоч;

3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

4.Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Необходимы средства  для  устройства    детской спортивной площадки, детской игровой площади, малых архитектурных форм  (скамеек)   и т.д. Для успешной  реализации проекта    необходимы значительные ресурсы, а именно, гранатовая поддержка, предоставленная на безвозмездной и безвозвратной основе на реализацию общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности.

Мероприятия по реализации проекта.

- Организационный.

Создана структура исполнителей проекта. Сформированы группы из учащейся молодежи и жителей поселка - участники проекта. Налажена связь с компетентными специалистами органов законодательной и исполнительной власти.  Разработан проект парка отдыха.

2.Информационный.

Жители села ознакомлены с проектом  благоустройства  парка отдыха. Молодежным советом проведен социологический опрос учащихся школы и жителей поселения по проблеме  устройства детского парка и подведены итоги.

При проведении исследований деятельности детского  оказалось, что в первой половине дня в основном его  посещают пожилые люди, причем половина из них с детьми дошкольного возраста.   В парк ходят, чтобы подышать свежим воздухом, отдохнуть, полюбоваться фонтаном, цветами, красивыми группами деревьев, кустарников, почитать. После 15 часов  в парк приходят школьники для занятий физкультурой и спортом, играми.

3.Деятельный.

Продолжается поиск партнеров (спонсоров) проекта и заключаются договоры о сотрудничестве. Молодежный совет ознакомил с проектом главу сельского поселения Катынского О.Л.  и жителей поселения, проведя анкетирование. Жители поселка внесли посильный  вклад, оказав  помощь трудовым участием.

Ожидаемые результаты проекта:

- Парк будет универсальной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий, адаптированной под любую погоду и время года.

- Улучшится эстетичный вид села.

- Будут обустроены зоны совместного отдыха, детская  и спортивная площадки.

- Все партнеры получат удовлетворение  от совместно проделанной работы.

- Будут задействованы спонсоры в благотворительную деятельность.

- Будет сформировано положительное отношение жителей к органам местного самоуправления, имиджа молодежи в глазах пожилых людей.

- Село станет для других населенных пунктов района примером по созданию социальных проектов.

- Будет распространен опыт работы через СМИ, Интернет.

Дальнейшее развитие проекта.

В дальнейшем детский парк будет активно совершенствоваться, планируется  устройство велосипедной дорожки, которая окольцует парк по периметру, создание детской летней эстрады - сцены с  крышей из поликарбоната  для проведения культурных мероприятий, детских праздников, показа кинофильмов под открытым небом, которая даст возможность проводить лекции, демонстрировать фильмы по пожарной безопасности, безопасности на дорогах  и водных объектах для детей. В планах  создать   песочную игровую зону «Раскопки мамонта», где дети смогут поучаствовать в мини-раскопках костей мамонта.

На территории детского парка  возможно проводить  мероприятия не только  сельские, но и районные. Планируется дальнейшее расширение функциональности парка для охвата всех социальных групп населения, а также для гостей со всего района и возможно области в целом.

В планах   провести тематическое обустройство входных групп в парк, главного   и второстепенных входов, установка ворот, продолжить прокладку тротуаров.

Учащиеся и жители поселения уверены, что чистота и порядок больше зависят не только от материальных возможностей, но и от силы истинной любви к родной земле, месту, где ты родился, от уважения собственного человеческого достоинства.

- Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| Проектные, изыскательские работы по объекту: «Строительство детской спортивной площадки». |  | Администрация сельского поселения Курумоч. |
| Проектные, изыскательские работы по объекту: «Строительство детской игровой площадки». |  | Администрация сельского поселения Курумоч. |
| Подготовка строительной площадки: |  | Инициативная группа жителей |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Подготовка основания и покрытия для спортивной площадки, детской игровой площадки |  | Администрация сельского поселения Курумоч |
| Монтаж оборудования: - уличных тренажеров, комплексов WORKOUT; -скамеек; -детских игровых элементов; |  | Администрация сельского поселения Курумоч Инициативная группа жителей |
| Приемка выполненных строительно-монтажных работ |  | Администрация сельского поселения Курумоч Инициативная группа жителей |
| Приобретение оборудования (описать подробно): |  |  |
| Проведение конкурентных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05. 04. 2013 года. |  | Администрация сельского поселения Курумоч. Инициативная группа жителей |
| Приобретение материалов: - приобретение щебня; - приобретение песка; - приобретение резинового покрытия; |  | Администрация сельского поселения Курумоч Инициативная группа жителей |
| Приобретение оборудования: -приобретение уличных тренажеров, комплексов WORKOUT; - приобретение скамеек; - детских игровых элементов; |  | Администрация сельского поселения Курумоч. Инициативная группа жителей |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
| Благоустройство территории вокруг площадки с уличными тренажерами и детскими игровыми элементами: -посадка декоративных кустов; -посев газонной травы. |  | Инициативная группа жителей |

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, тыс.рублей | Вклад инициатора проекта, тыс.рублей | Общие расходы по проекту, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание детской игровой площадки, в том числе | 1317,14 |  |  |
| Приобретение оборудования |  |  |  |
| Подготовка основания |  |  |  |
| Устройство резинового покрытия |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| Создание детской спортивной площадки, в том числе |  |  |  |
| Приобретение оборудования |  |  |  |
| Подготовка основания |  |  |  |
| Устройство резинового покрытия |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| Уборка и очистка территории парка от мусора, погрузка и выгрузка мусора |  |  | 62,00 |
| Покраска ограждения территории парка отдыха |  |  | 45,00 |
| Озеленение (привоз, подготовка ям и посадка саженцев) – 200 шт. |  |  | 50,00 |
| Создание и обустройство площадок для отдыха (6 шт.) |  |  | 50,00 |
| Приобретение диванов для отдыха(12 шт.), вазонов (6 шт.), урн (6 шт.) |  | 170,00 |  |
| Установка диванов для отдыха(12 шт.), вазонов (6 шт.) |  |  | 10,00 |
| Изготовление и установка урн ( 6 шт). |  |  | 5,00 |
| Создание и обустройство туалета. |  |  | 5,00 |
| Установка освещения на опорах |  |  | 80,00 |

Глава сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области                                                          О.Л.Катынский

Заместитель Главы сельского

поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области                                                          М.В.Кондратьева

# Footnotes

В соответствии с пунктом 3 приложения №9  к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Пр5.и расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат