АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от «01» марта 2018 года № 53/1

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и поводковых вод в 2018 году на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законам Российской Федерации от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч, администрация сельского поселения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Определить и подготовить помещения для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых в случае подтопления территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. 2.Очистить все водопропускные трубы, канавы, мости и другие места до 25 апреля. 3.Создать на территории сельского поселения профилактическую группу с представителями сельского поселения, работников учреждений, участкового инспектора, работников социальной защиты. 4.Совместно с работниками соц.защиты провести подворные обходы граждан «группы риска»,престарелым одиноким гражданам, многодетным семьям. 5.Составить списки проживания престарелых одиноких граждан, граждан злоупотребляющих спиртными напитками и неблагополучных семей. 6.Провести сходы населения по кварталам и довести до жителей информацию о конкретных плановых мероприятиях по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, местах сбора и размещения эвакуируемых, маршруты эвакуации. 7.Утвердить план мероприятий по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод на 2018 год (Приложение). 8. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч», разместить на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский Кондратьева 3021910 Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации сельского поселения Курумоч от 01 марта 2018 года № 53/1 ПЛАН основных мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2018 году на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. № п/п Наименование мероприятий Сроки Исполнители 1 Провести заседание комиссии при угрозе повадка комиссии ЧС и ПБ при администрации сельского поселения Курумоч, «О готовности сельского поселения Курумоч к безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод». До 25.04.2018г. Глава сельского поселения Курумоч 2 Предусмотреть оказания медицинской помощи и снабжения продуктами питания. До 25.04.2018 г Глава сельского поселения Курумоч 3 Уточнить карьеры и добычи материалов пригодных для строительства и ремонта внутри- сельских дорог. До 30.04.2018 г Глава сельского поселения Курумоч 4 Предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечение непрерывности учебного процесса в образовательных учреждениях. До 25.04.2018 г Глава сельского поселения Курумоч 5 Используя средства массовой информации проводить разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения половодья и пропуска поводковых вод Постоянно Глава сельского поселения Курумоч 6 Осуществлять сбор информации о проведённых противопаводковых мероприятиях и причинённом ущербе. Ежедневно с 20.04.2018 г Глава сельского поселения Курумоч 7 Провести субботники по очистке русло реки в нижней части села и выявить слабые места и разрушение, при необходимости организовать ремонт. До 20.04.2018 г Глава сельского поселения Курумоч 8. Определить и подготовить помещения для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых из зон ЧС. До 20.04.2018г. Глава сельского поселения Курумоч 9. Обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией жизнеобеспечивающих объектов ЖКХ. Постоянно Глава сельского поселения Курумоч 10. Обеспечить устойчивой связью объекты. Постоянно Глава сельского поселения Курумоч 11. Обеспечит контроль за состоянием водозаборных сооружений, мест общественного питания, за качеством питьевой воды. постоянно Глава сельского поселения Курумоч 12. ДНД совместно с отделом МВД РД по Волжскому району обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения кризисных ситуаций. При возникновении кризиса. Глава сельского поселения Курумоч