

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 29 декабря 2017 года               № 194

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района образования сельское поселение Курумоч муниципального Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

Во исполнение Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», учитывая приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч, Администрация сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы» (Приложение 1).

 2.   Вынести данный проект постановления на обсуждение населения.

 3.   Провести общественные обсуждения по проекту  муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы».

 4.  Установить, что предложения и замечания по указанному проекту  программы направляются до 29 января  2018 года в администрацию  муниципального образования сельское поселение сельском поселении Курумоч: 443545, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 1 согласно порядка утвержденного Постановлением администрации от 29 декабря 2017 года       № 191     **«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству».**

 5.Опубликовать настоящее постановление в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч», разместить на официальном сайте поселения.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Кондратьева 3021910

 Утверждена

Постановлением Администрации

сельского поселения Курумоч

 муниципального района

 Волжский Самарской области

 от 29 декабря 2017 № 194

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы сельского поселения Курумоч М.В.Кондратьева

тел. 8(846)3021910

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация   сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  |
| Участники программы | Администрация сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области Управляющая компанияГраждане, проживающие в населенных пунктах муниципального образования сельского поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области Предприятия, организации, учреждения |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | нет |
| Цели Программы | Целью программы являются:-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;-организация искусственного освещения дворовых территорий и территорий общего пользования;-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;-выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. |
| Задачи Программы | -улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области; -совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;-обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств 0,0 тыс. рублей, в том числе:-федеральный бюджет –  0,0  рублей;-областной бюджет – 0,0тыс. рублей;-местный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;-улучшение внешнего облика поселения;-достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |

Основные характеристики реализации Программы

1. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы ремонта и благоустройства

дворовых территорий, а также мест

массового пребывания населения

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»  (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

**минимального** перечня работ:

— ремонт дворовых проездов;

— обеспечение освещения;

— установка скамеек, урн для мусора;

**дополнительного** перечня работ:

— плоскостные сооружения (оборудование детских,  и спортивных площадок);

— оборудование автомобильных парковок;

— озеленение территории;

— ограждение территории;

— установка информационных стендов;

— установка малых архитектурных форм;

-устройство дорожных и линейных объектов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. Создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

1. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок — детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости — рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения.

Срок реализации Программы – 2018-2022 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации и мероприятия Программы.

3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (приложение № 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 0,0 тыс. руб.(приложение № 3) из них:

      федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.;

      областной бюджет –0,0тыс. руб.;

      местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 4).

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

Представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы;

Исполнители Программы:

Несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

Обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

Представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

6.Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворенном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Администрация муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт  15 ед. дворовых территорий многоквартирных домов;

обустроить 3 общественные территории;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 100% процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования (приложение 1).

7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению  муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год[[1]](http://xn--80aefebiyf0aent4l.xn--p1ai/?p=3551" \l "_ftn1" \o ") |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 000 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 000 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

**ЭТАП I — 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие по дворовым территориям:1.1.с. Курумоч, пр. Ленина,д.22,д.26, д.28,д.301.2.с. Курумоч, пр. Ленина,д.25,д.271.3.с. Курумоч, пр. Ленина,д.33, д.35,д.37 **1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1.ремонт проездов1.1.2.установка скамеек, урн для мусора1.1.3 установка ограждения **1.2. Дополнительный перечень:**1.2.1.оборудование детских и спортивных площадок1.2.2. высадка зеленых насаждений 1.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках1.2.4. информационные стенды1.2.5. малые архитектурные формы | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения |   |  |

**ЭТАП II – 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
|  Основное мероприятие по общественным территориям: Устройство Спортвного комплекса с.Курумоч, пр.Ленина **Минимальный перечень**  Обустройство пешеходной аллеи установка уличного освещенияустановка спортивных элементов **Дополнительный перечень:** установка уличного освещения установка скамеек и урн  | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 1.-устройство площадки с ударопоглощающим покрытием и двух тротуаров с асфальтовым покрытием;2. устройство элементов благоустройства: -уличные светильники с двумя плафонами -3 шт.;-урны - 2 шт.; -лавочки бетонные -2 шт.; -базис-1 шт.; -лавка с упорами Воркаут-1 шт.; -турник с кольцами-1 шт.;  -турник с канатом -1 шт.;  -брусья квадрат-1 шт.;  -рукоход - змейка, шведская стенка-1 шт.   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЭТАП III – 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие по дворовым территориям:1.1.с. Курумоч, пр. Ленина,д.12,д. 14, д.16,д.181.2.с. Курумоч, пр. Ленина,д.3,д. 4, д.5,д.7,пр.Ленина,д.361.3.с. Курумоч, пр. Ленина,д.7,д.9, д.11 ,д.131.4.с. Курумоч, ул.Мира,д.1,д.2, д.3,д.4,д.5,д.7,д.8**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1.ремонт проездов1.1.2.установка скамеек, урн для мусора1.1.3 установка ограждения **1.2. Дополнительный перечень:**1.2.1.оборудование детских и спортивных площадок1.2.2. высадка зеленых насаждений 1.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках1.2.4. информационные стенды1.2.5. малые архитектурные формы | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения |   |  |

**ЭТАП IV – 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие по дворовым территориям:1.1.с. Курумоч, Жигулевская, д.1,д. 21.2.с. Курумоч, с. Курумоч, Жигулевская, д.3,д. 41.3.с. Курумоч, пр. Ленина, д.36, д.32,д.34, ул. Жигулевская,д.51.4.с. Курумоч, ул. Ново-Садовая,д.1в1.5. с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1,д.2,д.31.6. с. Курумоч, ул. Гаражная, д.5,д.7,д.8**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1.ремонт проездов1.1.2.установка скамеек, урн для мусора1.1.3 установка ограждения **1.2. Дополнительный перечень:**1.2.1.оборудование детских и спортивных площадок1.2.2. высадка зеленых насаждений 1.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках1.2.4. информационные стенды1.2.5. малые архитектурные формы | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения |   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
|  Основное мероприятие по общественным территориям: Благоустройство центральной площади с.Курумоч, пр.Ленина **Минимальный перечень**  Обустройство пешеходной аллеи установка уличного освещения асфальтирование площади перед сценой **Дополнительный перечень:** установка скамеек и урнустановка вазонов  | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  .   |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЭТАП V – 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие по дворовым территориям:1.1. с. Курумоч, пр.Ленина,д.29 1.6. с. Курумоч, пр.Ленина,д.24  **1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1.ремонт проездов1.1.2.установка скамеек, урн для мусора1.1.3 установка ограждения **1.2. Дополнительный перечень:**1.2.1.оборудование детских и спортивных площадок1.2.2. высадка зеленых насаждений 1.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках1.2.4. информационные стенды1.2.5. малые архитектурные формы | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения |   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные  направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
|  Основное мероприятие по общественным территориям: Благоустройство Обелиска Славы с.Курумоч, пр.Ленина **Минимальный перечень**  Обустройство пешеходной аллеи установка уличного освещения реконструкция памятника **Дополнительный перечень:** установка скамеек и урнустановка вазоновозеленение  | Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  .   |   |  |

Приложение № 3

|  |
| --- |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»    |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный)                                         заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы» |   Администрация муниципального образования сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, в том числе: | Всего |   |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Областной            бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 4

План реализации муниципальной программы

 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](http://offline/ref%3D1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка, опубликование и  общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»    | Разработан, опубликован |  Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |  |  |  | 01.01.2018-30.01.2018 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период 2018-2022 годы»   | Общественное обсуждение | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |  |  |  | 30.12.2017 |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | В работе | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Январь – апрельежегодно  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | В работе | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Май – июль  ежегодно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |