АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2020 № 7-р

Об организации и проведении месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со ст. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч, в целях улучшения внешнего облика  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,

1. Организовать и провести с 16 марта 2020 года  по 30 апреля 2020   года на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский  месячник  месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон и улучшению внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению мероприятий месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и  улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению №1 и утвердить План работы оргкомитета по подготовке и проведению месячника  по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон   и  улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению №3.

3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника. Определить виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий,   парков,  особо охраняемых территорий, мест массового отдыха населения, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации     несанкционированных свалок, очистке водоохранных зон, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению и другим видам работ согласно приложению № 2.

4.Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения  мероприятий в период месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области, каждую пятницу до 9:00 обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства в  Инспекцию по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волжский.

5.В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон и улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

6.Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период проведения месячника по благоустройству, озеленению, очистке  водоохранных  зон    и улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области   обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 4.

7.Обнародовать настоящее  распоряжение путем  опубликования  в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч»  и на сайте администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

8. Ведущему специалисту Администрации сельского поселения Курумоч Кулешевской Н.Ю. регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению   внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Курумоч  М.В. Кондратьеву.

Глава сельского

поселения Курумоч                                                         О.Л.Катынский

Жоглик 3026462

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Распоряжению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

от 10.03. 2020 г. № 7-р

СОСТАВ

оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области

| Катынский Олег Лукьянович | - | Глава сельского поселения Курумоч, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Кондратьева Мария Владимировна | - | Зам.главы сельского поселения Курумоч, заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Елизаров Игорь Николаевич | - | Директор МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» (по согласованию) |
| Жоглик Татьяна Федоровна Кулешевская Наталья Юрьевна |  | Специалист 1 категории МБУ «Сельское поселения Курумоч» по работе с молодежью (по согласованию) Ведущий специалист Администрации сельского поселения Курумоч |
| Каширин Иван Константинович | - | Директор ГБОУ СОШ Курумоченская средняя школа (по согласованию) |

Богословская Любовь

Владимировна                               -   Директор МБУК «Центр культуры «Жигули»

(по согласованию)

| Козлов Сергей Анатольевич | - | Ведущий специалист МБУ «Сельское поселения Курумоч», заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию) |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Распоряжению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

от 10.03. 2020 г. № 7-р

План мероприятий месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и  улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области

| № п/п | Мероприятия по уборке территории поселения от твердых бытовых отходов мусора | Мероприятия по благоустройству, озеленению территории и другое | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. | Кол-во человек, принявших участие в очистке территории чел. | Исполнители (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | Парки | Лесной фонд | Водоохранные зоны |  | Планируемый Объем работ |  |  |  |
|  | Кол-во отходов, т | Площадь уборки м² | Кол-во отходов, т | Площадь уборки м² | Кол-во отходов, т | Площадь уборки м² | Кол-во отходов, т | Площадь уборки м² |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 26000 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 3 | 16000 | - Провести субботник с участием жителей села и учащимися школы - провести работы по благоустройству и очистке территории, прилежащей к питьевому источнику «Родник» -Три раза в неделю осуществлять вывоз мусора, сухих деревьев и пр. с территории сельского поселения Курумоч -Производить зачистку самовольных свалок, организованных на территории сельского поселения Курумоч -Провести работы по благоустройству парка им. В.Л. Катынского (организовать уборку территории парка от мусора, высадка клумб) - Провести работы по благоустройству Сквера Победы . - Провести работы по благоустройству территории Дома Культуры «Жигули» - Провести работы по благоустройству территории ГБОУ СОШ с. Курумоч - Провести работы по очистке от мусора и бытовых отходов территории стадиона - Провести работы по очистке от мусора и бытовых отходов берег реки Курумка - Проводить рейды административной комиссии с вручением предписаний по устранению выявленных нарушений санитарного состояния - Организовать работы по текущему благоустройству ОБЕЛИСКА СЛАВЫ, провести озеленение - Организовать работы по уборке дворов участников и ветеранов Великой Отечественной войны -Организовать привоз саженцев и осуществить их посадку по всей территории поселения Курумоч | 1000 чел-к 30 чел 10 м.куб. 5 т - 30 чел-к 30 чел-к 35 чел-к 650 чел- к 25 чел-к 20 чел-к - - 24 ветеранов 100 деревьев | 300 | 2000 | Администрация сельского поселения Курумоч, МУП ЖКХ СП Курумоч (по согласованию), Население ГБОУ СОШ с. Курумоч (по согласованию) |

Специалист 1 категории

МБУ «Сельское поселения Курумоч»                                                                                                 Т.Ф. Жоглик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Распоряжению Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 10.03. 2020 г. № 7-р

План

работы оргкомитета по подготовке и проведению месячника  по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и  улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заседание оргкомитета | с 16.03.2020 по 30.04.2020 еженедельно | Руководитель оргкомитета |
| 2. | Обеспечение инвентарём, мешками в день субботника | до 25.04.2020 | МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» МБУ«Сельского поселения Курумоч» |
| 3. | Изготовление и развешивание аншлагов (баннеров) с призывом к участию в субботнике | до 13.04.2020 | МБУ «Сельского поселения Курумоч» |
| 4. | Субботник | 25.04.2020 | Руководитель оргкомитета |
| 5. | Санитарные средники | По отдельным поручениям в период проведения месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных зон и улучшению внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Руководители |
| 6. | Освещение хода месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных зон и улучшению внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в средствах массовой информации | еженедельно | Ведущий специалист Администрации сельского поселения Курумоч Н.Ю.Кулешевская |
| 7. | Совещание по вопросу подготовки мест массового отдыха скверов, парков | до 30.04.2020 | Руководитель оргкомитета |
| 8. | Проведение рейдов по проверке санитарного содержания территории | В период проведения месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных зон и улучшению внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Ведущий специалист Администрации сельского поселения Курумоч Н.Ю.Кулешевская |
| 9. | Подведение итогов месячника по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных зон и улучшению внешнего облика сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 30.04.2020 | Руководитель оргкомитета |

Глава сельского

поселения Курумоч                                                         О.Л.Катынский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Распоряжению Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 10.03. 2020 г. № 7-р

# ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника  по благоустройству, озеленению, очистке водоохранных  зон    и  улучшению внешнего облика  сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области

1. Очистка территорий сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский Самарской области от отходов производства и потребления (далее - отходы), веток, листвы.

2. Вывоз отходов на объекты размещения отходов.

3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.

4. Ремонт контейнерных площадок,  контейнеров для сбора отходов.

5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).

7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям и организациям, объектам торговли.

8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам 
и прилавкам; уборка обособленных   территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ 
по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений.

10. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей 
от несанкционированных объявлений и рекламы.

11. Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.

12. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков 
и подвалов, ремонт водосточных труб.

13. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, обустройство цветников, окраска стволов деревьев.

14. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи 
и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения.

15. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.

16. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений 
с улично-дорожной сети.

17. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

18. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных 
на территории сельского поселения Курумоч.

19. Уборка территорий сельских кладбищ, мест захоронения участников войн.

20. Подготовка территорий парков и скверов, детских и спортивных площадок к весенне-летнему сезону.

21. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску   фонтана.

23. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.

24. Очистка водоохранных зон рек и водоемов    от зимних накоплений.

Глава сельского

поселения Курумоч                                                         О.Л.Катынский