

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Волжский**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУРУМОЧ**

**ТРЕТЬЕГО созыва**

**РЕШЕНИЕ**

«02» ноября 2016 г. № 73/20

**Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2016-2030 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, Уставом сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

1.Утвердить Программу комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2016-2033 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области О.Л. Катынский

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области Л.В. Богословская

Приложение 1

К Решению Собрания Представителей

сельского поселения Курумоч

№ 73/20 от «02» ноября 2016 года

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на период с 2016 по 2033 год разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;

-Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

|  |
| --- |
| -Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  -поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов транспортной инфраструктуры местного значения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития городского поселения в соответствии с его Генеральным планом.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Генерального плана городского поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей сельского поселения Курумоч транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития городского поселения.

Решение программы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории городского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. *Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
2. *Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
3. *Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
4. *Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит разработать оптимальные проекты для новых планируемых дорог в поселении.
5. *Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.* Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Администрация сельского поселения Курумоч ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в программу.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития сельского поселения Курумоч и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

**Муниципальная программа**

**комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2016 – 2030 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развитие системы транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Курумоч на 2016-2030 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Курумоч на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов. |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и Собрание Представителей сельского поселения Курумоч |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области и Собрание Представителей сельского поселения Курумоч |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства областного бюджета Самарской области;  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения  с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, строительство пешеходных переходов. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Курумоч. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

* 1. **Демографическое развитие сельского поселения**

Сельское поселение Курумоч расположено в северной части муниципального района Волжский Самарской области.

Площадь территории поселения – 6718 га. Численность зарегистрированного населения на 01.01.2016 г. по данным администрации составляет – 7474 чел.

В состав сельского поселения Курумоч  входит четыре населенных пункта:

                село Курумоч,

                пос. Власть Труда,

                ж/д  ст.Курумоч,

                ж/д  ст.Мастрюково

Административный центр сельского поселения – село Курумоч.

Расстояние от административного центра поселения до города Самара составляет – 45 км.

Расстояние до административного центра поселения составляет от пос. Власть Труда – 4,2 км, от ж/д ст. Курумоч – 3 км, от ж/д ст.Мастрюково – 5 км.

Администрация муниципального района Волжский расположена в городе Самара.

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ № 41-ГД от 25.02.2005 г. сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области включает в себя 4 населенных пункта: село Курумоч – административный центр поселения,  пос. Власть Труда, ж/д  ст.Курумоч, ж/д  ст.Мастрюково

Сельское поселение Курумоч граничит:

– на севере и северо-востоке – с городским округом Самара;

– на западе и юго-западе с сельским поселением Васильевка Ставропольского района;

– на юге – с сельским поселением Рождествено муниципального района Волжский (по воде).

Численность населения сельского поселения Курумоч представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Курумоч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | поселок Власть Труда | 400 | 409 | 439 | 480 |
| 2 | ж/д ст. Курумоч | 129 | 127 | 128 | 138 |
| 3 | ж/д ст.Мастрюково | 24 | 23 | 26 | 26 |
| 4 | село Курумоч (АЦ) | 6679 | 6689 | 6711 | 6830 |
|  | Всего | 7232 | 7335 | 7304 | 7474 |

* 1. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.
  2. **Перспективное строительство сельского поселения**
  3. Территория сельского поселения застраивается индивидуальными жилыми домами.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Курумоч.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2016 – 2030 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета и бюджета сельского поселения Курумоч, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Курумоч. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета и областного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Курумоч, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация сельского поселения Курумоч и Собрание Представителей сельского поселения Курумоч.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Курумоч и Собрание Представителей сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению Правительства Самарской области в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

-развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;

- модернизация и обновление существующей транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории сельского поселения Курумоч на 2016 – 2030 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования, руб. | | | | | | Источники финансирования |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021- 2030 гг. |
|  | Капитальный ремонт проезжей части существующей улично-дорожной сети с. Курумоч:  ул. Пионерская -800 м,  ул. Советская – 800 м,  ул. М.Горького – 1500 м. | 17105097 |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Строительство улично-дорожной сети в с. Курумоч:  ул. Молодежная – 1400 м,  ул. Самарская – 600м,  ул. Горная – 300 м,  ул. Степная – 300 м,  в п. Власть Труда:  ул. Луговая – 1500 м,  ул. Озерная – 300м. |  | 26400000 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Капитальный ремонт проезжей части существующей улично-дорожной сети с. Курумоч:  ул. Мало-Московская – 170 м,  ул. Жигулевская - 400 м,  п. Власть Труда:  ул.Школьная – 1000 м. |  |  | 8666400 |  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Строительство улично-дорожной сети с. Курумоч:  ул. Шоссейная – 200 м,  ул. Ягодная – 200 м,  ул. Вишневая – 200 м,  ул. Крайняя–200м,  ул.Фабричная – 200 м,  ул. Волжская – 200 м,  ул. Садовая – 2300 м. |  |  |  | 21000000 |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Капитальный ремонт проезжей части существующей улично-дорожной сети с. Курумоч:  ул. Гаражная – 600 м,  пр. Ленина – 1600 м,  ул. Победы – 1250 м,  ул. Юбилейная – 450 м,  ул. Спортивная – 400 м,  ул. Мира – 650 м. |  |  |  |  | 22466400 |  | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Строительство улично-дорожной сети п. Власть Труда:  ул. Дачная – 2400 м,  ул. Садовая – 1500 м,  ул. Светлая – 1500 м. |  |  |  |  |  | 32400000 | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети железнодорожной станции Мастрюково:  ул. Мастрюковская – 200 м,  ул. Береговая – 1000 м,  ул. Центральная – 600 м.  ул. Подгорная – 1000 м,  ул. Лесная – 400 м. |  |  |  |  |  | 17664000 | Бюджет сельского поселения Курумоч -5-10%  Бюджет Самарской области – 95-90% |
|  | Реконструкция проезжей части существующей улично-дорожной сети железнодорожной станции Курумоч:  ул. Гагарина – 500 м,  ул. Сосновая – 250 м.  ул. Ново-Вокзальная – 250 м. |  |  |  |  |  | 5520000 |  |