АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «25» января 2022  года   № 22/1

Об утверждении  отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы»

В целях выполнения Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области № 529 от 14.12.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч                                                                муниципального района Волжский                                                                      Самарской области                                                                      И.В. Елизаров

Приложение

к Постановлению Администрации сельского

поселения Курумоч муниципального района

Волжский Самарской области

№ 22/1 от 25.01.2022 г.

Общая характеристика муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы», утверждена постановлением Администрации сельского поселения Курумоч от «20» декабря 2018 г. № 550 (далее – Программа).

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019 - 2023 годы» |
| --- | --- |
| Основания для принятия Программы | Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч от «14» декабря 2018 года № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Поручение Главы сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Разработчик и координатор Программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Подпрограмма1. «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019 - 2023 годы»; -Подпрограмма 2. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч на 2019 - 2023 годы»; -Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019 - 2023 годы». |
| Цели Программы | -увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; -достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее - приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее -дороги местного значения) сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области; - повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог. |
| Задачи Программы | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2019 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | Для выполнения мероприятий Программы необходимо 25 500,00 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 100,00 тыс. рублей; в 2020 году – 3 100,00 тыс. рублей; в 2021 году – 3 100,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 100,00 тыс. рублей; в 2023 году – 3 100,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 51,0 км., в том числе за счет: -строительства на 35,3 км; -ремонта дорог на 15,7 км. |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | -управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области; -контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области. |

1. Результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы сельского поселения, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Курумоч составляет 205,00 км. из них имеют асфальтобетонное покрытие – 23,45 км., грунтово-щебеночное – 3,00 км., твердое грунтовое покрытие – 178,55 км.

Целью муниципальной программы является увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч ; повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Цель подпрограммы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч были произведены следующие работы:

- уборка дорог на сумму 130,00 тыс. руб.

- установка и ремонт дорожных знаков на сумму 106,05 тыс. руб.;

- ремонт светофора пешеходного перехода на сумму 40,00 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки на сумму 107,99 тыс.руб.;

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч:

- уборка дорог от снега  на сумму 592,47 тыс. руб.

Разработан проект организации дорожного движения на сумму 23,50 тыс. руб.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения на сумму 16 832,56 тыс. руб.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 гг»..

Отчетный период 2021 год

| Статус | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей) | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| Муниципальная программа | Администрация сельского поселения Курумоч | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 гг. | Всего, | 18119,06 | 17681,68 | 97,59% |  |
|  |  |  | в т.ч.по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16547,68 | 16547,68 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 1133,98 | 1133,98 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Администрация сельского поселения Курумоч | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарсой области на 2019-2023 гг. | Всего, | 23,50 | 23,50 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 23,50 | 23,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1 | Администрация сельского поселения Курумоч | Разработан проект организации дорожного движения | Всего, | 23,50 | 23,50 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.по отдельным источникам финансирования | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 23,50 | 23,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Администрация сельского поселения Курумоч | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 гг. | Всего, | 17404,14 | 17404,14 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16547,69 | 16547,69 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 856,45 | 5,35 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1 | Администрация сельского поселения Курумоч | Уборка дорог | Всего, | 130,0 | 130,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 130,0 | 130,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2 | Администрация сельского поселения Курумоч | Уборка дорог от снега | Всего, | 592,47 | 592,47 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 592,47 | 592,47 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 | Администрация сельского поселения Курумоч | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения | Всего, | 16832,56 | 16832,56 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16547,69 | 16547,69 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 133,98 | 133,98 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Администрация сельского поселения Курумоч | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 гг. | Всего, | 254,04 | 254,04 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 254,04 | 254,04 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1 | Администрация сельского поселения Курумоч | Ремонт светофора на пешеходном переходе | Всего, | 40,0 | 40,00 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 40,00 | 40,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2 | Администрация сельского поселения Курумоч | Установка и ремонт дорожных знаков | Всего, | 106,05 | 106,05 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 106,05 | 106,05 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3 | Администрация сельского поселения Курумоч | Нанесение дорожной разметки | Всего, | 107,99 | 107,99 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. по отдельным источникам финансирования |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения Курумоч | 107,99 | 107,99 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Перечень завершенных мероприятий Программы

В 2021г. выполнено 98,59% от запланированных программных мероприятий. Выполненные программные мероприятия профинансированы из средств областного и местного бюджетов.

- Оценка эффективности результатов реализации

Запланированные мероприятия исполнены на 98,59%. Реализация программы позволила обеспечить повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшение  качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Эффективность реализации программы заключается в сохранении жизни участникам дорожного движения и предотвращения социально-экономического и демографического ущерба от ДТП.

По итогам 2021 года на территории сельского поселения Курумоч не зарегистрировано ДТП с летальным исходом, также не отмечено ни одного случая ДТП с участием детей, что свидетельствует о высокой эффективности принятых мер.