АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» сентября  2022 г.  №  33-р

О проведении   осеннего       месячника

по благоустройству и озеленению сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области                            в 2022 году

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства              и озеленения  территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, на основании ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом              администрации сельского поселения Курумоч:

1.Провести осенний месячник по благоустройству и озеленению сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области       с 15.09.2022 года   по 15.10.2022 года.

2.Организовать 24 сентября 2022 года осенний общепоселенческий субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных и других предприятий и учреждений всех форм собственности и массовые мероприятия по посадке деревьев и кустарников.

3. Утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению:

осеннего месячника по благоустройству и озеленению сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области                            согласно приложению 1;

осеннего общепоселенческого  субботника по благоустройству согласно приложению 2.

4. Администрации  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области :

подготовить планы мероприятий по благоустройству и озеленению территорий районов в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  в рамках проведения осеннего   месячника и общепоселенческого  субботника, в рамках проведения осеннего  месячника и общепоселенческого субботника   до 22.08.2022;

обеспечить размещение в населенных пунктах наглядной агитации

о проведении   осеннего  месячника по благоустройству и озеленению и   осеннего общепоселенческого субботника;

осуществлять контроль за проведением работ по консервации фонтана до 30.09.2022;

обеспечить активное участие в   осеннем  субботнике коллективов муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, иных предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, неработающих граждан.

5. Руководителям обеспечить постоянный контроль за ходом проведения осеннего субботника  в подведомственных предприятиях и организациях.

6. Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области организовать освещение мероприятий  месячника и  осеннего   субботника в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава    сельского

поселения Курумоч                                                                 И.В.Елизаров

Кондратьева 3021910

Приложение 1

к распоряжению администрации сельского                                                                            поселения Курумоч муниципального района                                                       Волжский Самарской области

от 15.09.2022  г. № 33- р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению осеннего

месячника по благоустройству и озеленению сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения месячника по благоустройству и озеленению сельского поселения Курумоч | руководители | до 22.08.2022 |
| 2. Закрепление территорий сельского поселения Курумоч за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков | руководители | до 22.08.2022 |
| 3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение месячника на территории сельского поселения Курумоч , из числа работников администрации | руководители | до 22.08.2022 |
| 4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период месячника | руководители | в течение месячника |
| 5. Обеспечение участия школьников и иной учащейся молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства закрепленной территории | руководители; ГБОУ СОШ | в течение месячника |
| 6. Обеспечение участия жителей поселения в проведении очистки внутридомовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора | руководители руководители МУП ЖКХ | в течение месячника |
| II. Мероприятия по благоустройству |
| 7. Организация приведения в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории сельского поселения Курумоч | администрация МБУК Центр культуры | в течение месячника |
| 8. Организация приведения в порядок, обновление внешнего облика помещений торговых предприятий и павильонов | администрация торговые предприятия | в течение месячника |
| 9. Организация проведения ревизии состояния, ремонта и покраски дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта | руководители; руководители муниципальных дорожных ремонтно-строительных предприятий; МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 10. Организация приведения в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: ремонт светофоров; ремонт и помывка дорожных знаков | руководители муниципальных дорожных ремонтно-строительных предприятий; МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 11. Организация очистки поверхностей опор, ограждений, стен зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш | МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 12. Организация санитарной очистки прибрежной части реки | администрация | в течение месячника |
| 13. Организация ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах, замена не пригодных к эксплуатации мусорных контейнеров и организация покраски имеющихся на площадках контейнеров | администрация | в течение месячника |
| 14. Организация изготовления и установки урн при входах в общественные и торговые здания, во дворах жилых домов | руководители организаций | сентябрь |
| 15. Организация установки скамеек в скверах и парках, у подъездов жилых домов | администрация | в течение месячника |
| 16. Организация ремонта и покраски, комплектования необходимым оборудованием павильонов – остановок пассажирского транспорта | МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 17. Организация и проведение работ по нанесению дорожной разметки | МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 18. Организация санитарной очистки скверов, парков, газонов, набережных, санитарно-защитных зон, жилой зоны | руководители администрация; руководители жилищных организаций | в течение месячника |
| 19. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения Курумоч | администрация | в течение месячника |
| 20. Организация проведения ремонта и покраски ограждений мостов, путепроводов, скверов в пределах предусмотренных в бюджете поселения средств | МУП ЖКХ | в течение месячника |
| 21. Организация восстановления благоустройства в местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений | МУП ЖКХ руководители предприятий водопроводно-канализационного и теплоэнергетического хозяйства; руководители администрации | в течение месячника |
| III. Мероприятия по озеленению |
| 22. Организация работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевке и удалению пней и стволов погибших деревьев | руководители администрации; МУП ЖКХ | в течение месячника |

Приложение 2

к распоряжению администрации сельского                                                                            поселения Курумоч муниципального района                                                       Волжский Самарской области

от 15.09.2022  г. № 33- р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению осеннего

общепоселенческого  субботника по благоустройству

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Оформление наглядной агитации о проведении субботника | руководители | до 19.09.2022 |
| 2. Проведение совещания с руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника | руководители | до 19.09.2022 |
| 3. Закрепление территорий районов в поселении за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние территорий | руководители | до 19.09.2022 |
| 4. Определение работников администрации, ответственных за организацию и проведение субботника на конкретной территории | руководители | до 19.09.2022 |
| 5. Проведение агитационной работы по приглашению неработающих граждан к участию в субботнике | руководители жилищных организаций; руководители администрации | до 19.09.2022 |
| 6. Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора | руководители жилищных организаций, учреждений и предприятий | в день проведения субботника |
| 7. Организация привлечения автотранспорта и его распределения по бюджетным организациям для вывоза мусора | руководители | в день проведения субботника |
| 8. Организация участия школьников и другой учащейся молодежи в проведении санитарной очистки территорий, закрепленных за учебным заведением | администрация ГБОУ СОШ | до 24.09.2022 |
| 9. Организация очистки скверов, парков, газонов, набережных | администрация | до 24.09.2022 |
| 10. Организация уборки конечных остановок пассажирского транспорта и прилежащих территорий | МУП ЖКХ | до 24.09.2022 |
| 11. Приглашение жителей поселения для участия в очистке придомовых территорий, приведении в порядок подъездов жилых домов, очистке подвалов, чердаков; обеспечение саженцами, инвентарем, инструментами; организация вывоза мусора | руководители жилищных организаций | до 24.09.2022 |
| 12. Организация проведения субботника работниками администрации поселения и на закрепленной территории | администрация | 24.09.2022 |
| 13. Организация работы по благоустройству сельских кладбищ | руководители; МУП ЖКХ | до 24.09.2022 |
| 14. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику | администрация; МУП ЖКХ | до 24.09.2022 |
| 15. Представление материалов о подготовке и проведении субботника для публикации в средствах массовой информации | администрация | в течение сентября, октября |
| 16. Анализ отчетов руководителей администрации и муниципальных предприятий о проведении субботника, подведение итогов субботника | заместитель главы администрации; руководители предприятий | 24.09.2022 |